МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

Отчет о тестировании аварийного восстановления (DR Drill)

Студент: Виноградов Андрей

Дата: 17.06.2026

Компания: ООО "ВсёДля Всех"

Хронометраж выполнения шагов восстановления

| Шаг восстановления | Плановое время | Фактическо е время | Отклонение | Статус / Инциденты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициация Chaos Engine (Авария) | 02:00 | 02:00 | 0 мин | Успешно |
| Развертывание базовой инфраструктуры GCP | 30 мин | 25 мин | -5 мин | Быстрее плана |
| Восстановление CockroachDB (PITR из S3) | 60 мин | 45 мин | -15 мин | Успешно (180 МБ/с) |
| Восстановление каталога (Elasticsearch) | 45 мин | 1 ч 10 мин | +25 мин | Превышение лимитов IOPS Дисков |
| Переключение DNS Cloudflare и верификация | 15 мин | 10 мин | -5'мин | Успешно (TTL 60c) |
| Фактический RTO (Итоговое время) | до 4 часов | 2 часа 30 минут | Выполнен | Доступность платформы восстановлена за 150 минут. |
| Фактический RPO (Потеря данных) | ≤ 15 минут | 5 минут | Выполнен | Потеря не более 5 мин логов благодаря синхронизации CDC. |

Выявленные проблемы (Post-Mortem)

- Проблема с дисковой подсистемой Elasticsearch: При накатке индексов каталога товаров изснапшота в GCP стандартные диски pd-balanced уперлись в потолок IOPS, вызвав задержку в 25 минут.

- Размер кэша Redis Cluster: Полный бэкап RDB-файлов занял больше сетевой полосы, чемпланировалось.

2

План оптимизации

- Конфигурация хранилища Elasticsearch: В Terraform-скриптах резервного контура заменитьтип дисков для нод Elasticsearch на высокопроизводительные pd-ssd с фиксированными 10 000 IOPS.

- Оптимизация политик кэширования: Скорректировать политику вытеснения данных (EvictionPolicy) в Redis, исключив из снапшотов некритичные сессии пользователей, уменьшив общий размер данных до 800 ГБ.

Заключение

Имитация полного падения основного региона AWS Frankfurt через Chaos Engine подтвердила общую готовность платформы к аварийному восстановлению в резервном облачном контуре GCP. Ключевые метрики RPO (5 минут) и RTO (2 часа 30 минут) уложились в рамки плановых нормативов. Выявленные замечания по дискам и сетевой нагрузке Redis будут устранены в рамках следующего спринта автоматизации.

3